
# Proyecto Final 3°IB

**(primera entrega)**





## Objetivo

En esta primera entrega se busca documentación de inicio y planificación del proyecto: Cómo está organizada su equipo, según Mantei y Constantine, justificada. Reglas del grupo (mínimo 7) desde el punto de vista relaciones interpersonales y sobre desarrollo del proyecto. Ciclo de vida de su proyecto con fundamentación. Roles dentro del equipo. Organización de la estructura de desarrollo. Formato de actas para reuniones formales. Actas de reuniones (mínimo 6). Diagrama de Gantt hasta la primera entrega. Creación de un repositorio privado con todos los integrantes de su grupo (agregando al profesor de proyecto al mismo). Agregar al repositorio los avances de todas las materias del proyecto.

# Documentación de inicio y planificación del proyecto.

## Organización de equipos según Mantei:

Elegimos Descentralizado Democrático porque no tenemos un jefe permanente, nos asignamos los trabajos a corto plazo y nuestra comunicación siempre es horizontal.

## Paradigmas de organización de equipos:

Elegimos el paradigma abierto porque son adecuados para resolver problemas complejos, el trabajo se desarrolla en colaboración y con mucha comunicación

## Reglas del grupo desde el punto de vista relaciones:

1- Escuchar lo que dicen los demás, no interrumpir mientras habla.

2- Respetar los diferentes puntos de vista de los integrantes del grupo.

3- Evitar relaciones con familiares de las personas del grupo.

4- Apoyar a los integrantes siempre que sea necesario.

5- Comprometerse con las fechas límites para terminar una tarea dentro del grupo.

6- Tratar de acudir a todas las reuniones realizadas, en caso de no acudir justificar la ausencia.

7- Esforzarse para dar el 100% en todas las tareas asignadas.

## Ciclo de vida de su proyecto con fundamentación:

Usaremos el ciclo de vida de prototipos, es un modelo el cual podemos utilizar para generar y diseñar una actividad que nos permita crear un diseño rápido en la construcción de un software.

Cuando hablamos del modelo como tal, que es la creación de un prototipo no necesariamente es crear o modificar algo que ya previamente se ha hecho, sino hacer énfasis en la necesidad del cliente y en la perspectiva que se tiene sobre el modelo como tal.

# Roles dentro del equipo:

## Federico Vidal:

Encargado: Se queda encargado de tener toda la información que necesitemos de las materias.

Colabora: En la base de datos, Programación Web, En la organización del grupo, Diseño del Proyecto

## Agustín Taparí:

Encargado: Se queda encargado de todo lo que tenga que ver con Sistema Operativo y se queda encargado del calendario del grupo (gestión de fechas).

Colabora: Programación Web, En la organización del grupo, Diseño del Proyecto

## Lucas Hermida:

Encargado: Se queda encargado de la programación

Colabora: En la base de datos, En la organización del grupo, Diseño del Proyecto.

## Lucas Olivera:

Encargado: Se queda encargado de la Base de datos del proyecto y la organización del grupo.

Colabora: Programación Web, Diseño del Proyecto.

(El representante del grupo)

**Organización de la estructura de desarrollo:**

# Organización orientada a proyecto:

Utilizamos la organización orientada a proyectos ya que se organiza por proyectos, esto quiere decir que los grupos de trabajo están ordenados por proyecto.

El director de proyecto tiene control elevado o casi total sobre el proyecto.

Los miembros del equipo hacen solo trabajo del proyecto esto quiere decir que están todos enfocados en el proyecto para tener mayor eficacia a la hora de hacerlo.

# Diagrama de Gantt:

| **Actividades** | **Fecha de Inicio** | **Duración de la actividad** | **Fecha de finalización** |
| --- | --- | --- | --- |
| **ADA** | 14-Jun | 26 | 9-Jul |
| **Diseño Web II (General)** | 23-Jun | 29 | 22-Jul |
| **Diseño Web II (Profe)** | 22-Jun | 30 | 22-Jul |
| **Sistemas Operativos** | 23-Jun | 31 | 23-Jul |
| **Formación Empresarial** | 1-Jul | 22 | 22-Jul |
| **Gestión de proyecto** | 4-Jul | 20 | 23-Jul |
| **Base de Datos** | 7-Jul | 18 | 24-Jul |
| **Programación Web** | 19-Jul | 6 | 23-Jul |
|  |  |  |  |
|  | **Fecha de Inicio** | **14/6/2022** |  |
|  | **Fecha de finalización** | **24/7/2022** |  |

Índice

[**Proyecto Final 3°IB** 1](#_heading=h.gjdgxs)

[Objetivo 2](#_heading=h.1fob9te)

[**Documentación de inicio y planificación del proyecto.** 2](#_heading=h.3znysh7)

[Organización de equipos según Mantei: 2](#_heading=h.2et92p0)

[Paradigmas de organización de equipos: 2](#_heading=h.tyjcwt)

[Reglas del grupo desde el punto de vista relaciones: 3](#_heading=h.3dy6vkm)

[Ciclo de vida de su proyecto con fundamentación: 3](#_heading=h.1t3h5sf)

[**Roles dentro del equipo:** 4](#_heading=h.4d34og8)

[Federico Vidal: 4](#_heading=h.2s8eyo1)

[Agustín Taparí: 4](#_heading=h.17dp8vu)

[Lucas Hermida: 4](#_heading=h.3rdcrjn)

[Lucas Olivera: 4](#_heading=h.26in1rg)

[**Organización orientada a proyecto:** 5](#_heading=h.lnxbz9)

[**Diagrama de Gantt:** 6](#_heading=h.35nkun2)

[Hoja Testigo 8](#_heading=h.1ksv4uv)

## HOJA TESTIGO

MATERIA:

Nombre del Profesor:

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |



**NOTA FINAL**